Atas das Reuniões

Dia 18/03/21- reunião (durante aula de PI)-

* Ingresso dos membros na ferramenta de gestão (bitrix).
* Definição das regras de condução do projeto (documento enviado no git).

<Todos presentes>

Dia 19/03/21- reunião -

* Definições das tarefas: todos devem fazer sa página do site em html (tela de login e apresentação da empresa)(para sexta-feira 26/3) e atualização das tabelas do mysql (para terça-feira 23/3).
* Discussão sobre a estrutura das tabelas mysql e esclarecimento de dúvidas.
* Registro dos entregáveis na ferramenta de gestão.

<Gabriel ausente - falta justificada>

Dia 23/03/21- reunião -

* Discussão e acompanhamento dos incrementos nas planilhas do mysql.
* Discussão sobre protótipo do site em HTML.
* Inclusão das atas na ferramenta de gestão.

<Gabriel ausente – falta justificada>

Dia 24/03/21- reunião (aula de TI) -

* Definição do HDL e LDL do projeto.

<Todos presentes>

Dia 25/03/21- reunião (aula de PI) -

* Construção da planilha de riscos do projeto

<Todos presentes>

Dia 26/03/21- reunião (aula de BD) –

* Apresentação, discussão e esclarecimento de dúvidas sobre o protótipo do site em html.

<Todos presentes>

Dia 30/03/21 - reunião-

* Finalização da migração dos integrantes para a ferramenta de gestão Trello
* Discussão sobre adições para a tabela do mysql
* Discussão e construção das páginas do site em html

<Carolina ausente – falta justificada>

Dia 31/03/21 – reunião (aula de TI) –

* Discussão e modificações no HLD e LLD do projeto
* Adição da planilha de riscos e requisitos classificados por Fibonacci na ferramenta de gestão

<Todos presentes>

Dia 01/04/21-reunião (aula de PI)-

* Discussão e construção das páginas do site em html
* Discussão sobre a incorporação do simulador financeiro em página do site

<Todos presentes>

Dia 06/04/21-reunião-

* Definição de escala de cores e alerta para variações de temperatura e umidade
* Compartilhamento e de referências sobre o cultivo de tomate

<Breno ausente - falta justificada>

Dia 08/04/21-reunião (aula de PI)-

* Discussão e construção do protótipo do site em html
* Esclarecimento de dúvidas sobre o git
* Discussão sobre o banco de dados em mysql

<Todos presentes>

Dia 09/04/21-reunião-

* Discussão sobre modificações no banco de dados mysql e apresentação de modelo lógico.
* Discussão sobre entregáveis para a sprint no geral

<Todos presentes>

Dia 13/04/21-reunião-

* Discussão e correções no código do banco de dados em mysql.
* Construção e discussão sobre a tabela de alerta de cores.

<Gabriel ausente>

Dia 15/04/21-reunião(aula de PI)-

* Construção do relatório e apresentação para Arquitetura computacional
* Realização de ajustes na tabela mysql e no modelo lógico

<todos presentes>

Dia 16/04/21-reunião-

* Finalização do powerpoint e divisão das falas
* Treino e esclarecimento de dúvidas sobre o Github
* Discussão sobre os entregáveis da Sprint em geral

<Todos presentes>

Dia 18/04/21-reunião-

* Treino e ajustes na apresentação em powerpoint da empresa
* Discussão sobre o protótipo do site em html

<Carolina ausente>

Dia 19/04/21-reunião-

* Discussão e esclarecimento de dúvidas sobre o simulador NODE
* Treino e ajustes na apresentação em powerpoint da empresa

<Todos presentes>